## Slide 1: Доставка на софтуер – особености и процеси
Регулярна и систематизирана доставка на софтуер – Общи сведения
Цветан Ангелов

## Slide 2: Съдържание
Създаване и управление на цялостен процес за доставка
Програми за доставка (delivery program)
Управление на рисковете
Управление на ресурсите
Подходи
Участващи роли
Използване на софтуер за управление на доставката

## Slide 3: Създаване и управление на цялостен процес за доставка
Деликатен е баланса между това процесите да са от полза и това те да са пречка за развитието на един продукт
Гъвкава основна рамка
Процеса по доставка има две основни цели: да осигури всички нужни проверки за съответствие с изискванията продукта да бъде пуснат в експлоатация и да фасилитира самото придвижване на продукта до пускането му в експлоатация
Конкретен процес на доставка за конкретен продукт
Съответствие с корпоративните изисквания
  Свързани с продуктов инкремент
  Независими от продуктовия инкремент

## Slide 4: Програми за доставка (delivery program)
Обединение на продукти за обща доставка
Множество под-продукти образуващи един цялостен продукт от гледна точка на клиентите
Няколко не чак толкова свързани продукти, но със сходни характеристики
Основната идея е да се оптимизират дейностите и ресурсите

## Slide 5: Управление на рисковете
Не малко рискове може да бъдат идентифицирани в процеса на доставка на софтуера
Тези рискове обикновено биха произлезли от изключения за корпоративни изисквания, частично удовлетворяване на изисквания (в позволените граници) или друга абнормалност
Очаква се, че при 100\% покритие на изискванията не би трябвало да има новоидентифицирани рискове (отвъд вече приетите на корпоративно ниво). В противен случай бихме имали индикация за незадоволително качество на корпоративните изисквания

## Slide 6: Управление на ресурсите
Финансови (одити, сертификации, изпълнение на тестови дейности, инфраструктура)
Човешки ≈ Време + Финанси

## Slide 7: Подходи
Доставка според времева линия
Мигновена доставка

## Slide 8: Участващи роли
Мениджър на доставката (delivery manager)
Експерти по сигурността
Отговорници по корпоративните изисквания и други свързани експерти
Продуктови мениджъри
Екипите, разработващи продуктите

## Slide 9: Използване на софтуер за управление на доставката
Необходим е софтуер, който да:
  позволи моделирането на корпоративните изисквания;
  позволи моделирането на възможните изключения;
  да фасилитира управлението на риска;
  да дава механизмите за автоматизирано и ръчно събиране на доказателства относно различните изисквания;
  да моделира самите цикли за доставки и продукти;
  да предостави отчети и обобщения на състоянието на цикъла на доставката текущите пропуски и несъответствия;
  и други.

## Slide 10: В заключение…
В заключение, регулярната и систематизирана доставка на софтуер е ключов елемент за успешната разработка на продукти и удовлетворяване на нуждите на клиентите. Правилното управление на процеса, ясното дефиниране на целите и внимателният подбор на подходите и ресурсите са от съществено значение за постигане на дългосрочен успех в софтуерната индустрия.